## Slide 1
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
Bachillerato en Ingeniería del Software · Sede Central
PRÁCTICA PROFESIONAL
Sistema ODS
Agenda 2030
Plataforma de seguimiento de proyectos institucionales alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
AVANCE II
Kevin Campos González
Cédula 2-0675-0567
UTN — Dirección de Planificación
Unidad de Gestión de Proyectos
Coordinador: MGT Joaquín Artavia Chaves
FECHA
14 / 07 / 2026

## Slide 2
DIAPOSITIVA 2 · PRESENTACIÓN GENERAL
La institución y el área de práctica
UTN
Universidad Técnica Nacional
Institución pública de educación superior costarricense con sede central en Alajuela. Forma profesionales en ingenierías, ciencias administrativas, agropecuarias y de la salud, con enfoque en innovación y vinculación con la sociedad.
ÁREA
Dirección de Planificación
Unidad de Gestión de Proyectos
Responsable institucional del seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de la UTN.
MISIÓN
Brindar soporte técnico y de planificación a las direcciones de la UTN mediante el desarrollo de sistemas que faciliten el registro, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.
VISIÓN
Consolidarse como una unidad de referencia en la planificación institucional, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la UTN con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 3
DIAPOSITIVA 3 · CONTEXTO TÉCNICO
El proyecto: Sistema ODS Agenda 2030
Plataforma web institucional para que la UTN registre, configure y evalúe proyectos vinculados a los 17 ODS. En Avance I: 19 BD + jOOQ. En Avance II: capa de repositorios, servicios y controladores REST con pruebas.
18
Servicios
18
Controladores REST
17+1
Repos ODS + Login
75%
Endpoints OK
ROLES DEFINIDOS
Administrador · acceso total al sistema Gestor · crea y edita sus proyectos ODS Consultor · solo lectura de reportes y dashboards Evaluador · revisa y cierra la evaluación de proyectos
STACK TECNOLÓGICO
Base de datos MariaDB 10.11 Backend Spring Boot 3.5.x · Java 21 ORM / Code-gen jOOQ 3.19.6 Build Maven 3.8+ Autenticación JWT · Frontend: React + Vite
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 4
DIAPOSITIVA 4A · TAREAS REALIZADAS
Semana 5 · Interfaces base y primeros repositorios
19 / 06 / 2026
20 horas
PLANEADAS
Lo que estaba previsto para la semana
a. Crear IOdsBaseRepository.java Interfaz genérica con 6 parámetros de tipo (T, E, P, M, MH, A). b. Crear interfaces de login ILoginRepository, ILoginService e ILoginController. c. Iniciar repositorios ODS 01 y 02 Objetivo01PobrezaRepository y Objetivo02HambreCeroRepository con jOOQ / DSLContext y @inheritDoc.
NO PLANEADAS
Imprevisto resuelto durante la semana
Error de nomenclatura
IOdsBaseRepository tenía un error en el nombre del primer objetivo (faltaba una «b» en «Pobreza»). Se corrigió para evitar confusiones al escalar a los 17 ODS.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 5
DIAPOSITIVA 4B · TAREAS REALIZADAS
Semana 6 · 17 repositorios ODS + LoginRepository
26 / 06 / 2026 · 20 horas
ENTREGABLES
1
17 repositorios ODS (Objetivo01 → Objetivo17)
Cada uno implementa IOdsBaseRepository con tipos jOOQ y CRUD de proyectos, indicadores, parámetros y mediciones históricas.
2
IOdsBaseService.java + IOdsBaseController.java
Contrato común incluyendo findAllIndicadoresByProyecto y findIndicadoresByMeta.
3
LoginRepository.java + inicio LoginService.java
LoginRepository con jOOQ. LoginService inicia login y vistas de indicadores.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 6
DIAPOSITIVA 4C · TAREAS REALIZADAS
Semana 7 · 18 servicios y 18 controladores REST
03 / 07 / 2026 · 20 horas
100%
18 servicios
LoginService + Objetivo01Service → Objetivo17Service. Se corrigió getVistaDetalleIndicadores (proyectoId mal usado) junto con interfaz y controlador.
100%
18 controladores REST
Endpoints de autenticación, usuarios, sedes e indicadores. Documentación @inheritDoc en todos los controladores.
NO PLANEADO · Consistencia entre capas
Al corregir getVistaDetalleIndicadores se descubrió que la firma no era igual en ILoginRepository, LoginRepository, ILoginService, LoginService, ILoginController y LoginController. Se reparó toda la cadena.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 7
DIAPOSITIVA 4D · TAREAS REALIZADAS
Semana 8 · Pruebas HTTP, mocks SQL y levantamiento
10 / 07 / 2026 · 20 horas
100%
Archivos .http
Login + MasterProject + 17 ODS. GET Objetivo01PobrezaController OK.
100%
ods_mocks.sql
Usuarios de prueba y proyectos. Login verificado. Corrección JooqConfig.
100%
Arranque BD + Spring Boot
Proyecto inicia correctamente tras depurar importaciones.
75%
Endpoints verificados
Lectura OK. Escritura con problemas menores → próxima semana.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 8
DIAPOSITIVA 4E · VISIÓN GLOBAL DEL AVANCE
Mapa de lo construido hasta hoy
S5
Interfaces + repos 01-02
S6
17 repos ODS + Login
S7
18 servicios + controllers
S8
HTTP + mocks + 75%
YA CONSTRUIDO · AVANCE II
✓ IOdsBaseRepository + interfaces de login ✓ 17 repositorios ODS + LoginRepository ✓ IOdsBaseService / IOdsBaseController ✓ 18 servicios y 18 controladores REST ✓ Pruebas .http + ods_mocks.sql ✓ Spring Boot levantando con datos reales
PRÓXIMO · AVANCE III
→ Corregir endpoints de escritura → Frontend React + Vite (login / nav) → Seguridad JWT en el flujo real → Motor de fórmulas exp4j → Dashboards e indicadores
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 9
DIAPOSITIVA 5 · CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Cronograma propuesto vs ejecutado
100% de cumplimiento
PROPUESTO
Día
Horas
Modalidad
Lunes
8am – 12md
Virtual
Martes
8am – 12md
Virtual
Miércoles
8am – 12md
Virtual
Jueves
8am – 12md
Virtual
Viernes
8am – 12md
Virtual
TOTAL SEMANAL
20 horas
Virtual
EJECUTADO
Día
Horas
Modalidad
Lunes
8am – 12md
Virtual
Martes
8am – 12md
Virtual
Miércoles
8am – 12md
Virtual
Jueves
8am – 12md
Virtual
Viernes
8am – 12md
Virtual
TOTAL SEMANAL
20 horas
Virtual
Análisis — El cronograma ejecutado coincide exactamente con el propuesto en las 4 semanas (5–8). 20 h/semana en bitácoras firmadas. Cumplimiento del 100% en planeadas y no planeadas (nomenclatura, carpetas, firmas de login, JooqConfig).
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 10
DIAPOSITIVA 6 · REFLEXIÓN DEL PERIODO
Comentario personal
“Las semanas cinco a ocho me enseñaron que en un proyecto institucional una arquitectura por capas solo funciona si los contratos —las interfaces— se definen y alinean con el mismo rigor que el diseño de la base de datos.”
1
Contratos antes que código
Definir IOdsBaseRepository / Service / Controller evitó duplicar lógica en los 17 ODS.
2
Diagnóstico técnico entre capas
getVistaDetalleIndicadores obligó a alinear firmas en 6 archivos.
3
Probar con datos reales
.http y mocks revelaron el fallo de JooqConfig y la escritura al 75%.
4
Trabajo institucional
Bitácora firmada y coordinación con MGT Joaquín Artavia.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 11
DIAPOSITIVA 7 · INCONVENIENTES SOBRE LA MARCHA
Tres inconvenientes presentados durante la práctica
01
Inconsistencia de firmas en la capa de login
Al corregir getVistaDetalleIndicadores se descubrió que la firma no era igual en ILoginRepository, LoginRepository, ILoginService, LoginService, ILoginController y LoginController. Se reparó toda la cadena.
02
Fallo de arranque por JooqConfig.java
Importaciones incorrectas impedían iniciar BD + Spring Boot. Se depuró la configuración hasta un arranque estable y la prueba de endpoints contra MariaDB.
03
Endpoints de escritura incompletos y errores de lint
La lectura funcionó; la escritura quedó al 75%. Imports no usados en Objetivo05GeneroController y LoginController bloquearon la compilación hasta limpiarlos.
Práctica Profesional · Avance II · Kevin Campos González · UTN

## Slide 12
GRACIAS
Avance II · Sistema ODS Agenda 2030 · UTN
Kevin Campos González
Bachillerato en Ingeniería del Software · Universidad Técnica Nacional
14 / 07 / 2026