## Slide 1
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
Bachillerato en Ingeniería del Software · Sede Central
PRÁCTICA PROFESIONAL
Sistema ODS
Agenda 2030
Plataforma de seguimiento de proyectos institucionales alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
AVANCE III
Kevin Campos González
Cédula 2-0675-0567
UTN — Dirección de Planificación
Unidad de Gestión de Proyectos
Coordinador: MGT Joaquín Artavia Chaves
FECHA
11 / 08 / 2026

## Slide 2
DIAPOSITIVA 2 · PRESENTACIÓN GENERAL
La institución y el área de práctica
UTN
Universidad Técnica Nacional
Institución pública de educación superior costarricense con sede central en Alajuela. Forma profesionales en ingenierías, ciencias administrativas, agropecuarias y de la salud, con enfoque en innovación y vinculación con la sociedad.
ÁREA
Dirección de Planificación
Unidad de Gestión de Proyectos
Responsable institucional del seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de la UTN.
MISIÓN
Brindar soporte técnico y de planificación a las direcciones de la UTN mediante el desarrollo de sistemas que faciliten el registro, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.
VISIÓN
Consolidarse como una unidad de referencia en la planificación institucional, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la UTN con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 3
DIAPOSITIVA 3 · CONTEXTO TÉCNICO
El proyecto: Sistema ODS Agenda 2030
Plataforma web institucional para que la UTN registre, configure y evalúe proyectos vinculados a los 17 ODS. En Avance I: 19 BD + jOOQ. En Avance II: repositorios, servicios y controladores REST. En Avance III: frontend en React + Vite conectado al backend con datos reales.
3
Páginas React
17+1
Servicios Axios
17+1
Hooks React
100%
Creación transaccional
ROLES DEFINIDOS
Administrador · acceso total al sistema Gestor · crea y edita sus proyectos ODS Consultor · solo lectura de reportes y dashboards Evaluador · revisa y cierra la evaluación de proyectos
STACK TECNOLÓGICO
Base de datos MariaDB 10.11 Backend Spring Boot 3.5.x · Java 21 ORM / Code-gen jOOQ 3.19.6 Build Maven 3.8+ Autenticación JWT · Frontend: React + Vite (activo)
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 4
DIAPOSITIVA 4A · TAREAS REALIZADAS
Semana 9 · Proyecto React, LoginPage e identidad visual
17 / 07 / 2026
20 horas
PLANEADAS
Lo que estaba previsto para la semana
a. Crear el proyecto de React con Vite Configurar estructura de carpetas para páginas, servicios y componentes. b. Desarrollar LoginPage Formulario de autenticación conectado al backend. c. Aplicar la identidad visual UTN Paleta azul #012169, celeste #98BADF y gris #C8C9C7.
NO PLANEADAS
Imprevisto resuelto durante la semana
Maqueta del supervisor adaptada
Se tomó como base la propuesta de diseño del supervisor para el dashboard. Adaptarla al proyecto llevó más tiempo del esperado, pero resultó en una interfaz más alineada con la institución.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 5
DIAPOSITIVA 4B · TAREAS REALIZADAS
Semana 10 · Dashboard, servicios Axios y hooks
24 / 07 / 2026 · 20 horas
ENTREGABLES
1
DashboardPage con métricas reales
Tarjetas de proyectos, indicadores y logros. Se corrigió el mapeo snake_case → camelCase entre backend y frontend.
2
17 servicios Axios (objetivo01Service → objetivo17Service)
getIndicators, saveIndicator, getMetasProyecto, saveMetaProyecto y getMedicionesHistoricas, más api.js con interceptor de token JWT.
3
17 hooks + useProjects.jsx
Cada hook maneja loading, error y datos para que las páginas los consuman directamente.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 6
DIAPOSITIVA 4C · TAREAS REALIZADAS
Semana 11 · Creación de proyectos e indicadores
31 / 07 / 2026 · 20 horas
100%
ProjectCreationPage
Selector de ODS en cuadrícula, carga dinámica de indicadores del catálogo y configuración de meta y fórmula por indicador.
70%
IndicatorConfigModal
Textarea con botones de operadores (+, -, *, /, paréntesis) para escribir fórmulas. Bug: el operador se insertaba siempre al final en vez de en la posición del cursor.
NO PLANEADO · Vinculación de ODS e indicadores
El proyecto se guardaba en la base de datos, pero sin los ODS ni los indicadores vinculados. Se descubrió que el backend necesitaba un nuevo endpoint POST /api/projects/full para recibir todo en una sola llamada.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 7
DIAPOSITIVA 4D · TAREAS REALIZADAS
Semana 12 · Persistencia transaccional y corrección de bugs
07 / 08 / 2026 · 20 horas
100%
Tabla proyecto_ods
Llave única (proyecto_id, ods_id). Un trigger causó el error 1442 de MariaDB; se eliminó y la lógica pasó al repositorio Java.
100%
createFullProject transaccional
Guarda proyecto, ODS e indicadores en una sola operación; revierte si algo falla. Corrigió también claves duplicadas con ON DUPLICATE KEY UPDATE.
100%
Cursor en IndicatorConfigModal
Se usó useRef con selectionStart/selectionEnd para insertar el operador en la posición exacta y reposicionar con requestAnimationFrame.
100%
Vista enriquecida en el listado
Se creó una vista en ods_master con JOIN a proyecto_ods para resolver el problema de "Objetivo Desconocido" en los proyectos listados.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 8
DIAPOSITIVA 4E · VISIÓN GLOBAL DEL AVANCE
Mapa de lo construido hasta hoy
S9
React + Login
S10
Dashboard + servicios
S11
ProjectCreation 80%
S12
Persistencia 100%
YA CONSTRUIDO · AVANCE III
✓ Proyecto React + Vite con identidad UTN ✓ LoginPage conectado al backend (JWT) ✓ DashboardPage con métricas reales ✓ 17 servicios Axios + 17 hooks + useProjects ✓ ProjectCreationPage + IndicatorConfigModal ✓ createFullProject transaccional (proyecto + ODS + indicadores)
PRÓXIMO · AVANCE IV
→ EvaluationPage para ingreso de parámetros → Corregir ProjectResultsPage → Motor de evaluación de fórmulas (exp4j) → Seguridad JWT en el flujo real → Dashboards e indicadores avanzados
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 9
DIAPOSITIVA 5 · CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Cronograma propuesto vs ejecutado
100% de cumplimiento
PROPUESTO
Día
Horas
Modalidad
Lunes
8am – 12md
Virtual
Martes
8am – 12md
Virtual
Miércoles
8am – 12md
Virtual
Jueves
8am – 12md
Virtual
Viernes
8am – 12md
Virtual
TOTAL SEMANAL
20 horas
Virtual
EJECUTADO
Día
Horas
Modalidad
Lunes
8am – 12md
Virtual
Martes
8am – 12md
Virtual
Miércoles
8am – 12md
Virtual
Jueves
8am – 12md
Virtual
Viernes
8am – 12md
Virtual
TOTAL SEMANAL
20 horas
Virtual
Análisis — El cronograma ejecutado coincide exactamente con el propuesto en las 4 semanas del avance (9–12). Se reportaron 20 horas semanales en bitácoras firmadas, con cumplimiento del 100% en las actividades planeadas y las no planeadas (maqueta del dashboard, integración con sedes, endpoint /api/projects/full, error de trigger 1442).
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 10
DIAPOSITIVA 6 · REFLEXIÓN DEL PERIODO
Comentario personal
“Las semanas nueve a doce me enseñaron que en un sistema institucional la persistencia transaccional y la experiencia de usuario del frontend deben construirse con el mismo rigor que el backend.”
1
Datos reales desde el inicio
Conectar cada página al backend real, sin mocks, reveló discrepancias tempranas: snake_case/camelCase y endpoints de sedes faltantes.
2
Transaccionalidad ante todo
createFullProject demostró que guardar entidades relacionadas exige una operación atómica con rollback.
3
Diagnosticar antes de asumir
El error 1442 de trigger obligó a investigar la causa raíz antes de mover la lógica a Java.
4
Trabajo institucional
Bitácora firmada y coordinación semanal con MGT Joaquín Artavia.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 11
DIAPOSITIVA 7 · INCONVENIENTES SOBRE LA MARCHA
Tres inconvenientes presentados durante la práctica
01
Bug de cursor en IndicatorConfigModal
El operador se insertaba siempre al final del texto en vez de en la posición del cursor. Quedó pendiente en la semana 11 y se corrigió en la semana 12 con useRef y selectionStart/selectionEnd.
02
Vinculación incompleta de ODS e indicadores
El proyecto se guardaba sin sus ODS ni indicadores vinculados. Se creó el endpoint POST /api/projects/full para guardar todo en una sola operación transaccional.
03
Error de trigger en MariaDB (1442)
Un trigger no puede modificar la misma tabla que lo activa. Se eliminó el trigger de proyecto_ods y la lógica se movió al repositorio Java.
Práctica Profesional · Avance III · Kevin Campos González · UTN

## Slide 12
GRACIAS
Avance III · Sistema ODS Agenda 2030 · UTN
Kevin Campos González
Bachillerato en Ingeniería del Software · Universidad Técnica Nacional
11 / 08 / 2026